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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2026 года                                                                                  № 22                                                            
г. Хвалынск 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды»», руководствуясь Уставом городского поселения город Хвалынск Хвалынского муниципального района Саратовской области,  Постановлением администрации Хвалынского муниципального района от 5 августа 2024 года № 470 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района и муниципального образования город Хвалынск, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», администрация Хвалынского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск» (согласно Приложению).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Хвалынского муниципального района Саратовской области от 15 января 2025 года № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск»», от 20 марта 2025 года № 256 «О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского муниципального района Саратовской области от 15 января 2025 г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по строительству и ЖКХ.                                         



Глава Хвалынского 
муниципального района                                                            М.А. Кузнецов








                                                                                        Приложение
                                                                                        к проекту постановления
                                                                                        администрации Хвалынского   
                                                                                        муниципального района
                                                                                        Саратовской области
                                                                                        от 13 января 2026 года     № 22


Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск»

Паспорт муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование
	

	1.
	Наименование муниципальной программы
	Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск (далее - программа)

	2.
	Куратор муниципальной программы 
	Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ

	3. 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района

	4.
	Соисполнители муниципальной программы 
	Отсутствуют

	5.
	Участники муниципальной программы 
	Администрация Хвалынского муниципального района; граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации

	6.
	Подпрограммы муниципальной программы 
	Для достижения указанной цели и приоритетов муниципальной программы включено следующее направление (подпрограмма) реализации:
подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания» 

	7.
	Цели муниципальной программы
	Повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск

	8.
	Задачи муниципальной программы
	Благоустройство общественных территорий и реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	9.
	Целевые показатели муниципальной программы 
	1) благоустройство общественных территорий;
2) реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	10.
	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Программа реализуется в 2026-2028 годах, с возможностью внесения изменений 

	11.
	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составляет 91489,8тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 – 91489,8 тыс. рублей;
2027 – 0,0 тыс. рублей;
2028 – 0,0 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета – 82 420,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2026 – 82420,4 тыс. рублей;
2027 – 0,0 тыс. рублей;
2028 – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 682,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2026 – 1 682,0 тыс. рублей;
2027 – 0,0 тыс. рублей;
2028 – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 7 387,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2026 – 7 387,4 тыс. рублей;
2027 – 0,0 тыс. рублей;
2028 – 0,0 тыс. рублей.


	12. 
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1) повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования город Хвалынск, увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе парков, скверов;
2) улучшение условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан на территории муниципального образования город Хвалынск; 
3) повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
4) увеличение туристического потока, создание привлекательного образа города Хвалынска;
5) улучшение качества городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск.  
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Хвалынского муниципального района является обеспечение устойчивого развития территории муниципального района, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Территория города Хвалынска составляет 1092 га, численность населения по состоянию на 01.01.2025 – 11593 человек. 
В муниципальном образовании город Хвалынск насчитывается 76 многоквартирных домов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1950 - 1970 годах. 
С момента застройки не везде производились работы по капитальному ремонту элементов благоустройства существующих территорий общего пользования (скверы, парки, другие места отдыха). В некоторых местах общего пользования не оборудованы пешеходные дорожки, отсутствуют лавочки, урны, освещение, произрастают деревья, не придающие эстетический вид (клен, вяз). А существующие пешеходные дорожки, лавочки, освещение имеют значительную часть износа.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
Благоустройство дворовых, общественных территорий и территорий общего пользования невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные дворы многоквартирных домов и общественные территории.
Для поддержания этих условий разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа, основным направлением которой является: выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования город Хвалынск.
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже:
	Риски
	Основные причины возникновения рисков
	Предупреждающие мероприятия
	Компенсирующие мероприятия

	Внешние риски

	Правовые
	Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы
	Мониторинг изменений законодательства в области благоустройства и жилищной политики государства
	Корректировка муниципальной программы

Корректировка муниципальных правовых актов

	Макроэкономические (финансовые)
	Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета городского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы
	Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета

Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы

Рациональное использование имеющихся финансовых средств 
	Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы

	Внутренние риски

	Организационные
	Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы
	Составление годового плана реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения

Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы

Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации Хвалынского муниципального района в информационно-коммуникационной сети "Интернет"
	Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы

Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости - замена исполнителей мероприятий

	Ресурсные (кадровые)
	Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы
	Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы

Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучения, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам).

Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций
	Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы




2. [bookmark: sub_1300]Цели и задачи, целевые показатели, финансовое обеспечение, этапы и сроки реализации, механизм управления, проведение оценки эффективности, ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы

Цели и задачи.
Целью муниципальной программы является повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск.
Задачами муниципальной программы являются: благоустройство общественных территорий и реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Для достижения указанной цели и приоритетов муниципальной программы включено следующее направление (подпрограмма) реализации: подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания». 

                    Целевые показатели муниципальной программы.
Основными целевыми показателями муниципальной программы являются: 
1) благоустройство общественных территорий;
2) реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Для достижения этих целевых показателей предлагается выполнить задачи по благоустройству общественных территорий муниципального образования,  в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий, а также реализовать проекты благоустройства - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
         
         Финансовое обеспечение  реализации муниципальной   программы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 91489,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 – 91489,8 тыс. рублей;
2027 – 0,0 тыс. рублей;
2028 – 0,0 тыс. рублей; из них
средства федерального бюджета – 82420,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2026 – 82420,4 тыс. рублей;
2027 – 0,0 тыс. рублей;
2028 – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1682,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2026 – 1 682,0 тыс. рублей;
2027 – 0,0 тыс. рублей;
2028 – 0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 7 387,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2026 – 7 387,4 тыс. рублей;
2027 – 0,0 тыс. рублей;
2028 – 0,0 тыс. рублей.
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

           Этапы и сроки реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется в 2026-2028 годах, с возможностью внесения изменений.

         Механизм управления реализацией муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется с учетом требований федерального законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Муниципальная программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных на решение проблем благоустройства на территории муниципального образования город Хвалынска.
Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района.
В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы,  комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района представляет в отдел экономики, торговли, муниципальных закупок и инвестиций и финансовое управление полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой муниципального района.
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Проведение оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленными Положением о порядке принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района и муниципального образования город Хвалынск, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением  главы администрации Хвалынского муниципального района.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы отражаются в годовых отчетах, представляемых в отдел экономики, торговли, муниципальных закупок и инвестиций отдел экономики и торговли и финансовое управление в  установленные сроки.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.
Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:
1) повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования город Хвалынск, увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе парков, скверов;
2) улучшение условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан на территории муниципального образования город Хвалынск; 
3) повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
4) увеличение туристического потока, создание привлекательного образа города Хвалынска;
5) улучшение качества жизни населения на территории муниципального образования город Хвалынск.  

3. Перечень
подпрограмм, основных мероприятий, направлений
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образовании город Хвалынск»

	N
п/п
	Наименование подпрограмм, основных мероприятий, направлений проектов (программ) муниципальной  программы
	Срок реализации
	Исполнители (по согласованию)
	Объем финансового обеспечения (в тыс. руб.) 

	
	
	
	
	местный 
бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
 на территории муниципального образования город Хвалынск» (7Y 0 00 00000)   

	Подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания» (7Y 1 00 00000) (комплекс структурных элементов)

	Мероприятия подпрограммы (с указанием КЦСР)

	1.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
(7Y 1 И4 00000)
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	0,0
	1 682,0
	82420,4

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0


	1.1.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
(7Y 1 И4 54240)
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	0,0
	1 562,0
	76 540,4

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0


	1.2.
	Реализация программ формирования современной городской среды
(7Y 1 И4 55550)
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	0,0
	120,0
	58 80,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0


	2.
	Основное мероприятие «Реализация программы формирования комфортной городской среды за счет средств местного бюджета»
(7Y 1 01 00000)
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	7 387,4
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0


	Направления по обеспечению мероприятий по подпрограмме  

	1.1.1
	Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических  поселениях «Сад Михайловых» 
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	0,0
	1 562,0
	76 540,4

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0


	1.2.1
	Благоустройство общественных территорий:

1. Благоустройство общественной территории
 «Парк Патриот» по адресу: Саратовская
область, г. Хвалынск, парк «Патриот»
2. Благоустройство общественной территории «Спортивная площадка на ул. Наровчатова»
3. Благоустройство общественной территории
«Доска Почёта, г. Хвалынск, 
Соборная площадь»
	2026





	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	0,0
	120,0
	5880,0

	
	
	2027
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации по проекту благоустройства «Сад Михайловых», 
выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	5 273,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0

	2.2
	Услуги по проведению независимой экспертизы сметного расчета стоимости
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	60,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0


	2.3
	Проведение строительного контроля
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	1 171,5
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0


	2.4
	Экспертиза проектно-сметной документации
	2026
	Комитет по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района
	882,9
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0

	0,0





                                                                                        Приложение к программе


Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2026 году 

	№
п/п
	Наименование муниципального образования области
	Адрес общественной территории

	1.
	Муниципальное образование город Хвалынск
	Благоустройство общественной территории «Парк Патриот» (парк Патриот имени Героя Российской Федерации Назарова Сергея Сергеевича), по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, парк «Патриот»

	2.
	Муниципальное образование город Хвалынск
	Благоустройство общественной территории «Спортивная площадка на ул. Наровчатова», по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Наровчатова уч.75А

	3.
	Муниципальное образование город Хвалынск
	Благоустройство общественной территории «Доска Почёта, г. Хвалынск, Соборная площадь», по адресу: Саратовская область, г. Хвалынск, площадь Карла Маркса

































Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях


	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей

	
	
	
	первый год планового периода 
(2026)
	второй год планового периода (2027)
	третий год планового периода
(2028)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа

	1.
	Цель
	-
	Повышение комфортности городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск

	2.
	Задачи
	-
	Благоустройство общественных территорий и реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	3.
	Показатель 1.
благоустройство общественных территорий 
	
кол-во
	
3 

	
0
	
0





	
	Показатель 2.
реализация проекта победителя  Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	
кол-во
	
1
	
0
	
0






________________
<1> - отчетный год - год, предшествующий текущему году;

<2> - текущий год - год, в котором осуществляется формирование муниципальной программы;

<3> - первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.






Пояснительная записка

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск» (далее – Программа) разработана в целях повышения комфортности городской среды на территории муниципального образования город Хвалынск.
1. Денежные средства из местного бюджета на 2026 год в рамках Программы на мероприятие «Основное мероприятие «Реализация программы формирования комфортной городской среды за счет средств местного бюджета» распределены на проведение работ по разработке проектно-сметной документации по проекту благоустройства «Сад Михайловых», выполнению проектно-изыскательских работ, оказанию услуг по авторскому надзору согласно информации полученной от проектных организаций. Примерная стоимость данных работ ставила 5 273,0 тыс. руб. в рамках технического задания «На выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору по реализации концепции благоустройства «Сад Михайловых». Также на реализацию  «Основного мероприятия  «Реализация программы формирования комфортной городской среды за счет средств местного бюджета»  заложены денежные средства: на проведение независимой экспертизы сметного расчета стоимости 85,0 тыс. руб., что составляет 1% от предполагаемой суммы субсидии на Реализацию программы формирование комфортной городской среды 8 500 тыс. руб. (размер субсидии по аналогии с прошлыми годами), на проведение строительного контроля в размере 1 299,0 тыс. руб. (1 171,5 тыс. руб., что составляет 1,5% от суммы субсидии в размере 78 102,4 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»  + 127,5 тыс. руб., что составляет 1,5% от суммы субсидии 8 500 тыс. руб.  (размер субсидии по аналогии с прошлыми годами), на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту благоустройства «Сад Михайловых» в соответствии со статьей 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в размере  882,9 тыс. руб. (стоимость приведена в соответствии с предварительным (ориентировочным) расчетом стоимости проведения государственной экспертизы на платформе Саратовского регионального центра экспертизы в строительстве).
2. Запланировано выделение субсидии из областного  бюджета на 2026 год в размере 1 732,0 тыс. руб.: в рамках исполнения мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
 3. Запланировано выделение субсидии из федерального  бюджета на 2026 год в размере 84 870,4 тыс. руб.: в рамках исполнения мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
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