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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е	

от 13 января 2026 года									№ 23
г. Хвалынск

О внесении изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 14.03.2024г №144/1 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда Хвалынского муниципального района»

	В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Хвалынского муниципального района Саратовской области, Постановлением администрации Хвалынского муниципального района от 02.12.2025 г. №1055 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке программ Хвалынского муниципального района и МО г. Хвалынск, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», администрация Хвалынского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 14.03.2024 г. №144/1 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда Хвалынского муниципального района», изложив приложение к постановлению в новой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Хвалынского муниципального района от 06 ноября 2025 года № 980 «О внесении изменения в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 14.03.2024 г. №144/1».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
	4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района.

Глава Хвалынского
муниципального района						М.А. Кузнецов

Приложение к постановлению администрации Хвалынского муниципального района
от 13 января 2026 г. № 23

Муниципальная программа
«Экология и окружающая среда Хвалынского муниципального района».

Паспорт муниципальной программы.

	№ п/п
	Наименование
	

	1.
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Экология и окружающая среда Хвалынского муниципального района»

	2.
	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ

	3. 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Хвалынского муниципального района

	4.
	Соисполнители муниципальной программы
	Комитет по инфраструктуре, строительсву и ЖКХ

	5.
	Участники муниципальной программы
	отсутствуют

	6.
	Подпрограммы муниципальной программы
	отсутствуют

	7.
	Цели муниципальной программы
	улучшение экологической ситуации на территории Хвалынского муниципального района

	8.
	Задачи муниципальной программы 
	Совершенствование системы накопления, удаления, обезвреживания и захоронения отходов, восстановление нарушенных земельных участков для использования их в гражданском обороте

	9.
	Целевые показатели  муниципальной программы 
	Увеличение контейнерных площадок на 5 шт., рекультивация земли 400 м2, озеленение

	10.
	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2025-2028 годы

	11.
	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объём финансового обеспечения муниципальной программы на 2025-2028 годы 
200,00 тыс. руб., в том числе:
2025 год-200,00 тыс. руб.;
2026 год-0,00 тыс. руб.;
2027 год-0,00 рублей;
2028 год-0,00 рублей;
Местный бюджет– 200,00 рублей, в том числе:
2025 год - 200,00 тыс. руб.;
2026 год –0,00 тыс. руб.;
2027год-0,00тыс. руб.;
2028 год-0,00тыс. руб.;
областной бюджет – 0,00 тыс. руб., в том числе: 
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
2026 год - 0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
2028 год – 0,00 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб., в том числе:
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
2026 год -  0,00 тыс. руб.;
2027 год – 0,00 тыс. руб.;
2028 год – 0,00 тыс. руб.;

	12. 
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- улучшение санитарного содержания территории Хвалынского района
- охват всех слоев населения различными формами экологического просвещения, повышение экологической культуры населения;
- улучшение состояния окружающей среды в результате принятия мер по устранению выявленных нарушений в области охраны окружающей среды, правил благоустройства




[bookmark: _GoBack]1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных
проблем и прогноз ее развития.
Устойчивое развитие Хвалынского муниципального района, высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.
Вопросы охраны окружающей среды в последние годы приобретают особенную важность и значимость. Значительно возрастает роль органов местного самоуправления в их решении. Связано это с рядом объективных и субъективных факторов.
Во-первых, происходивший в течение 90-х годов спад промышленного производства повлек за собой отказ предприятий от сооружений природоохранного характера, а наблюдающийся сейчас подъем промышленности, развитие предпринимательства значительно опережают выполнение необходимых природоохранных мероприятий.
Во-вторых, изменения федерального законодательства привели к возрастанию ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной среды обитания, при этом, не наделив их необходимыми полномочиями.
Всё это делает необходимым усиление взаимодействия всех участников природоохранного процесса - как органов государственной власти, местного самоуправления, так и природопользователей.
Анализ современного состояния охраны окружающей среды города подтверждает необходимость проведения комплекса мероприятий по рациональному использованию, охране и воспроизводству природных ресурсов, направленных на улучшение экологической обстановки. 
Защита окружающей среды от негативного воздействия отходов производства и потребления, обеспечение в буквальном смысле слова чистой среды обитания для населения города, является одной из острейших экологических проблем нашего района.
Учитывая ограниченное бюджетное финансирование мероприятий по охране окружающей среды и недостаточный уровень привлечения инвестиций и частного капитала в природоохранную сферу, решение проблемы оздоровления среды обитания жителей города, требует консолидированных действий государственных структур, предприятий всех форм собственности и жителей города. Решить указанные проблемы невозможно без системного подхода на основе программно-целевого метода путем реализации настоящей программы.

2. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы.
Выбор приоритетов определен Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400.
Главная цель программы – сохранение и улучшение среды обитания человека.
Достижение этой цели программы обеспечивается решением соответствующих задач:
- снижение и предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- совершенствование системы накопления, удаления, обезвреживания и захоронения отходов, восстановление нарушенных земельных участков для использования их в гражданском обороте.
Целевыми показателями реализации программы являются:
- предотвращение деградации земель и снижения плодородия почв, рекультивация нарушенных земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, экологическая реабилитация территорий.
Реализацию программы предлагается осуществить в 2025-2028 годах.

3.Финансовое обеспечение, необходимое для реализации программы.

	Финансирование настоящей Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в 400,0 тыс. рублей на период с 2025 по 2028 годы:
	Объем финансового обеспечения
(в тыс. руб.)

	Срок реализации
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	Всего

	2025
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0

	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0



4. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.
Реализация программы позволит сократить выбросы загрязняющих веществ, улучшить состояние окружающей среды в городе.
Основные риски при реализации программы связаны с недостаточным финансированием мероприятий программы со стороны районного, областного и федерального бюджетов. В данном случае предполагается перераспределение финансовых ресурсов в целях финансирования наиболее приоритетных мероприятий программы.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации муниципальной программы возможно принятие следующих общих мер:
мониторинг реализации муниципальной программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение показателей;
принятие решений, направленных на осуществление контроля и качества ее выполнения.




Перечень
подпрограмм, основных мероприятий, направлений
муниципальной программы
«Экология и окружающая среда Хвалынского муниципального района»
(наименование муниципальной программы)
	N п/п
	Наименование подпрограмм, основных мероприятий, направлений проектов (программ) муниципальной программы
	Срок реализации
	Исполнители (по согласованию)
	Объем финансового обеспечения 
(в тыс. руб.)

	
	
	
	
	местный бюджет
	областной бюджет
	федеральный бюджет

	1.МП «Экология и окружающая среда Хвалынского муниципального района» (7S 0 00 00000)

	Мероприятия муниципальной программы (с указанием КЦСР) (комплекс структурных элементов)

	1
	Обустройство контейнерных площадок на территории Хвалынского муниципального района
(7S 0 01 00000)
	2025
	Администрация Хвалынского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории Хвалынского муниципального района
(7S 0 02 00000)
	2025
	Администрация Хвалынского муниципального района
	200,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	
	0,00
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0
	0,0

	Направления по обеспечению мероприятий по программе

	1.1
	Обустройство контейнерных площадок на территории Хвалынского муниципального района
	2025
	Администрация Хвалынского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории Хвалынского муниципального района
	2025
	Администрация Хвалынского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Разработка ПСД по ликвидации несанкционированных свалок, строй контроль выполненных работ
	2025
	Администрация Хвалынского муниципального района
	200,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Рекультивация выявленных участков несанкционированных свалок, озеленение
	2025
	Администрация Хвалынского муниципального района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2027
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2028
	
	0,0
	0,0
	0,0



Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей

	
	
	
	2025год
	2026год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа
	

	1
	Цель:
Улучшение экологической ситуации на территории Хвалынского муниципального района
	
	
	
	
	

	
	Задача: Совершенствование системы накопления, удаления, обезвреживания и захоронения отходов, восстановление нарушенных земельных участков для использования их в гражданском обороте
	
	
	
	
	

	
	Показатель 1.1
Обустройство контейнерных площадок на территории Хвалынского муниципального района
	Шт.
	0
	0
	0
	0

	
	Показатель 2.1
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории, озеленение Хвалынского муниципального района 
	м3
	400
	400
	0
	0



________________
<1> - отчетный год - год, предшествующий текущему году;
<2> - текущий год - год, в котором осуществляется формирование муниципальной программы;
<3> - первый год планового периода - год, следующий за очередным годом.
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